ข้อเสนอโครงการ

ระบบบริหารการจองหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Affiliated Dormitory Reservation Management System

1. หัวข้อโครงการ (Project Title)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อภาษาไทย | ระบบบริหารการจองหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Khon Kaen University Affiliated Dormitory Reservation Management System |
| ชื่อเรียกสั้น | KKU DormConnect |
| รูปแบบโครงงาน | Web Application สำหรับสนับสนุนกระบวนการรับสมัคร จอง/สำรองสิทธิ์ ตรวจสอบการชำระเงิน และจัดทำรายงานของหอพักในกำกับ |
| คณะผู้จัดทำ | 1. นายธนวัฒน์ สมบัติกำไร 663040117-7 2. นายภูวดล ทองรอง 663040128-2 |
| อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | รศ. ดร.กานดา สายแก้ว |
| อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | ผศ. ดร.กรชวัล ชายผา ผศ. ดร.วิชชา เพื่องจันทร์ |

2. รายละเอียดของโครงการ

2.1 ที่มาและความสำคัญ

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครและจองหอพักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์กองบริการหอพักนักศึกษาสำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ เอกสาร และช่องทางติดต่อของหอพัก รวมถึงมีระบบจองหอพักออนไลน์และระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าหอพักที่ใช้กับหอพักส่วนกลางและบางส่วนของหอพักนพรัตน์หรือหอพัก 9 หลังอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม หอพักในกำกับบางกลุ่ม ได้แก่ หอพักสวัสดิการนักศึกษา/วรเรสซิเดนซ์หรือหอ 8 หลัง หอพักวรอินเตอร์ และหอพักนพรัตน์หรือหอ 9 หลังบางส่วน มีรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างจากหอพักส่วนกลาง เนื่องจากต้องการเปิดรับสมัครก่อนรอบปกติของหอพักส่วนกลาง เพื่อให้สามารถรับผู้พักอาศัยและบริหารจำนวนห้องให้เต็มได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการดังกล่าวยังต้องอาศัยการกรอกใบสมัคร การติดต่อสำนักงาน การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น เช่น Line ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายและยากต่อการติดตามสถานะอย่างเป็นระบบ

จากการพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าประเด็นสำคัญของหอพักในกำกับไม่ได้อยู่เพียงแค่การ “จองห้อง” เหมือนระบบหอพักส่วนกลาง แต่รวมถึงการเปิดรอบรับสมัครออนไลน์ การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่แตกต่างกันตามหอพักและประเภทผู้สมัคร การรับหลักฐานการชำระเงินหรือการเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ การยืนยันสิทธิ์การจอง การติดตามโควตาประเภทห้อง และการส่งออกรายงานเพื่อใช้งานต่อในกระบวนการทางการของมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบบริหารการจองหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นระบบกลางสำหรับบริหารกระบวนการรับสมัครและสำรองสิทธิ์ของหอพักในกำกับให้เป็นระบบมากขึ้น ลดการใช้เอกสาร ลดการสื่อสารหลายช่องทาง ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความชัดเจนให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตลอดกระบวนการ

2.2 ภาพรวมสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

| สิ่งที่มีอยู่แล้ว | รายละเอียดโดยสรุป |
| --- | --- |
| เว็บไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา | เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ เอกสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และข้อมูลติดต่อของหอพักนักศึกษา |
| ระบบจองหอพักออนไลน์ | รองรับการจองหอพักส่วนกลาง และมีบางส่วนของหอพัก 9 หลังที่เกี่ยวข้องกับระบบจองร่วมกับหอพักส่วนกลาง |
| ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ชำระเงิน | ใช้เป็นระบบกลางในการพิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือรองรับกระบวนการชำระค่าหอพักของหอหลายกลุ่ม |
| ข้อมูลหอพักในกำกับ | มีข้อมูลเบื้องต้นของหอพัก 8 หลัง หอพัก 9 หลัง และหอพักวรอินเตอร์ เช่น ชื่อหอ ช่องทางติดต่อ และเอกสารบางส่วน |
| กระบวนการรับสมัครแบบเดิม | บางหอยังใช้การกรอกใบสมัคร ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ หรือช่องทาง Line เพื่อประสานงานกับผู้สมัคร |

2.3 สิ่งที่ยังไม่มีหรือยังไม่ตอบโจทย์

| ประเด็นที่ยังไม่ตอบโจทย์ | ผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ |
| --- | --- |
| ยังไม่มีระบบออนไลน์เฉพาะสำหรับหอ 8 หลังและหออินเตอร์ | ผู้สมัครต้องติดต่อหลายช่องทาง ทำให้ไม่เห็นสถานะการสมัครและเงื่อนไขที่ชัดเจน |
| หอ 9 หลังมีเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบจองร่วม | ห้องส่วนใหญ่ยังต้องการเปิดรับสมัครก่อนรอบปกติและอาจต้องใช้ workflow แยกจากหอส่วนกลาง |
| เงื่อนไขการชำระเงินแตกต่างกันตามหอและประเภทผู้สมัคร | เจ้าหน้าที่ต้องอธิบายซ้ำและมีความเสี่ยงที่ผู้สมัครเข้าใจผิดเกี่ยวกับยอดเงินหรือกำหนดเวลา |
| หลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบยังไม่อยู่ในระบบเดียว | เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ ค้นหา และติดตามย้อนหลัง |
| ไม่มีระบบติดตามโควตาประเภทห้องแบบรวมศูนย์ | เสี่ยงต่อการรับเกินจำนวน หรือเจ้าหน้าที่ต้องคำนวณจำนวนห้องว่างด้วยตนเอง |
| ยังไม่มีรายงานส่งออกที่รองรับ workflow ทางการ | เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อใช้งานต่อกับระบบใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางการ |

2.4 ข้อมูลจากการปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จากการปรึกษากับผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องด้านหอพัก ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า หอพัก 8 หลังและหอพักวรอินเตอร์ไม่ประสงค์จะจองผ่านเว็บร่วมกับหอพักส่วนกลาง เนื่องจากต้องการรับสมัครก่อนรอบปกติของหอพักส่วนกลาง เพื่อให้ได้จำนวนผู้พักเต็มโดยเร็ว ส่วนหอพัก 9 หลังมีเพียงบางส่วนที่อาจเข้าระบบจองร่วมกับหอพักส่วนกลาง แต่โดยรวมยังมีความต้องการรับสมัครก่อนด้วยเหตุผลเดียวกัน

นอกจากนี้กระบวนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารการชำระเงินยังคงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบกลางเดิม ดังนั้นระบบใหม่ไม่ควรมุ่งแทนที่ระบบเดิมทั้งหมด แต่ควรทำหน้าที่เป็นระบบรับสมัคร ตรวจสอบ เงื่อนไขการชำระเงิน และส่งออกข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับระบบการเงินที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ในอนาคต

2.5 แนวคิดหลักของโครงการ

โครงการนี้ไม่ใช่ระบบจัดสรรห้องพักแบบ fairness allocation หรือระบบจับฉลาก/จัดอันดับเหมือนแนวคิดหอพักส่วนกลาง แต่เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับหอพักในกำกับที่ต้องการเปิดรับสมัครและสำรองสิทธิ์ผู้พักอาศัยก่อนรอบปกติ โดยเน้นการรับสมัครออนไลน์ การแสดงเงื่อนไขการชำระเงิน การรับชำระเงินผ่านระบบของมหาวิทยาลัยหรือรับหลักฐานการชำระเงินในกรณีสำรอง การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ การยืนยันการสำรองสิทธิ์ การควบคุมโควตาประเภทห้อง และการส่งออกรายงาน

แนวคิดนี้ช่วยให้ระบบสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของหอพักในกำกับมากกว่าการทำระบบจองห้องแบบหอส่วนกลางโดยตรง เพราะหอพักในกำกับมีเงื่อนไขการรับสมัครและการชำระเงินที่แตกต่างกัน เช่น การรับนักศึกษาเดิมที่ต้องการพักต่อก่อน การเปิดรับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาใหม่ การกำหนดค่าประกันความเสียหาย หรือการให้ชำระค่าหอ 1 ภาคการศึกษาหรือ 2 ภาคการศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละหอ

3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนา Web Application สำหรับรับสมัครและจอง/สำรองสิทธิ์หอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้รองรับกระบวนการทำงานของหอพัก 8 หลัง หอพัก 9 หลัง และหอพักวรอินเตอร์

เพื่อเปลี่ยนกระบวนการรับสมัครที่อาศัยเอกสาร การติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ หรือ Line ให้เป็นกระบวนการออนไลน์ที่มีขั้นตอนและสถานะชัดเจน

เพื่อให้ผู้จัดการหอพักหรือเจ้าหน้าที่สามารถเปิดรอบรับสมัคร กำหนดประเภทผู้สมัคร ประเภทห้อง จำนวนรับ และเงื่อนไขการชำระเงินได้อย่างเป็นระบบ

เพื่อให้ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลหอพัก ประเภทห้อง เงื่อนไขการชำระเงิน กรอกใบสมัคร ส่งหลักฐาน และติดตามสถานะการสมัครได้ภายในระบบเดียว

เพื่อรองรับการตรวจสอบการชำระเงินผ่านระบบ UniPay หรือการอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินแบบ manual evidence ในกรณีที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อระบบทางการได้

เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและอนุมัติการจอง/สำรองสิทธิ์โดยเจ้าหน้าที่ พร้อมลดความเสี่ยงในการรับผู้พักเกินจำนวนโควตาประเภทห้อง

เพื่อพัฒนาระบบรายงานและส่งออกข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อกับกระบวนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือ workflow ทางการของมหาวิทยาลัยได้

เพื่อจัดเก็บประวัติการดำเนินการสำคัญของเจ้าหน้าที่ เช่น การอนุมัติ การปฏิเสธ การตรวจสอบการชำระเงิน และการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4.1 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก

| กลุ่มผู้ใช้งาน | บทบาทในระบบ |
| --- | --- |
| นักศึกษา/ผู้สมัครเข้าพัก | ดูข้อมูลหอพัก เลือกรอบรับสมัคร กรอกใบสมัคร ดูเงื่อนไขการชำระเงิน ชำระเงินหรืออัปโหลดหลักฐาน และติดตามสถานะการสมัคร |
| นักศึกษาเดิมที่ต้องการพักต่อ | ยื่นคำขอพักต่อในรอบ renewal-first ตามนโยบายของแต่ละหอ และดำเนินการชำระเงินหรือยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไข |
| เจ้าหน้าที่หอพัก | เปิดรอบรับสมัคร กำหนดโควตาประเภทห้อง กำหนดเงื่อนไขการรับสมัครและการชำระเงิน ตรวจสอบภาพรวมการสมัคร ตรวจสอบใบสมัคร ตรวจสอบสถานะการชำระเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง และจัดทำรายงาน |
| ผู้ดูแลระบบ | จัดการข้อมูลหอพัก ผู้ใช้งาน สิทธิ์การเข้าถึง ตั้งค่าระบบ และตรวจสอบ log การใช้งาน |

4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

| ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | บทบาทโดยสรุป |
| --- | --- |
| ผอ. อ้อม | ให้ข้อมูลเชิงนโยบายและบริบทการดำเนินงานของกองบริการหอพักนักศึกษา |
| อาจารย์กานดา | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ช่วยกำหนดขอบเขตโครงงานและแนวทางนำเสนอเชิงวิชาการ |
| ผู้จัดการหอพักในกำกับ | ให้ข้อมูล workflow จริงของแต่ละหอ เช่น รอบรับสมัคร เงื่อนไขการชำระเงิน ประเภทห้อง และรูปแบบรายงานที่ต้องใช้ |

5. ขอบเขตการศึกษา

โครงงานนี้มุ่งพัฒนา Web Application เพื่อสนับสนุนกระบวนการรับสมัครและจอง/สำรองสิทธิ์หอพักในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้นการทำงานตั้งแต่การเปิดรอบรับสมัคร การแสดงข้อมูลหอพักและประเภทห้อง การกรอกใบสมัครออนไลน์ การกำหนดและแสดงเงื่อนไขการชำระเงิน การตรวจสอบการชำระเงิน การอนุมัติหรือปฏิเสธการจอง การติดตามสถานะ และการส่งออกรายงาน

5.1 ขอบเขตด้านหอพัก

| หอพักที่เกี่ยวข้อง | ขอบเขตเบื้องต้น |
| --- | --- |
| หอพักนพรัตน์ / หอพัก 9 หลัง | รองรับกรณีรับสมัครก่อนรอบปกติ และกรณีที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกับระบบจองกลางเดิม |
| หอพักสวัสดิการนักศึกษา / วรเรสซิเดนซ์ / หอ 8 หลัง | รองรับการเปิดรับสมัครล่วงหน้า เงื่อนไขการชำระเงิน และการบริหารโควตาประเภทห้อง |
| หอพักวรอินเตอร์ | รองรับการรับสมัครและเงื่อนไขเฉพาะของหอพักวรอินเตอร์ รวมถึงผู้สมัครกลุ่มต่างชาติหรือกลุ่มเฉพาะถ้ามีการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้อง |

5.2 ขอบเขตด้านผู้สมัคร

รองรับการแสดงรอบรับสมัครที่เปิดอยู่และรายละเอียดของแต่ละรอบ

รองรับการเลือกหอพัก ประเภทห้อง และประเภทผู้สมัครตามที่แต่ละหอกำหนด

รองรับการกรอกใบสมัครออนไลน์และแนบเอกสารประกอบในกรณีที่ต้องใช้

รองรับการแสดงเงื่อนไขการชำระเงินก่อนส่งใบสมัครหรือก่อนยืนยันการจอง

รองรับการชำระเงินผ่าน UniPay หากได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อ หรือรองรับการอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินเป็น fallback

รองรับการติดตามสถานะใบสมัครและสถานะการจอง/สำรองสิทธิ์

5.3 ขอบเขตด้านเจ้าหน้าที่และผู้จัดการหอ

จัดการข้อมูลหอพักและประเภทห้อง

เปิด แก้ไข ปิด หรือกำหนดช่วงเวลาของรอบรับสมัคร

กำหนดจำนวนรับหรือโควตาตามประเภทห้อง

กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินตามหอพัก ประเภทห้อง ประเภทผู้สมัคร และรอบรับสมัคร

ตรวจสอบรายการใบสมัครและเอกสารประกอบ

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินจาก UniPay หรือหลักฐานการชำระเงินที่ผู้สมัครอัปโหลด

อนุมัติ ปฏิเสธ ขอแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกสิทธิ์ตามเงื่อนไขของหอพัก

ส่งออกข้อมูลรายงานสำหรับใช้ในกระบวนการทางการหรือระบบเดิม

5.4 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน

| กลุ่มฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระบบจัดการรอบรับสมัคร | เปิดรอบรับสมัคร กำหนดช่วงเวลา หอพักที่เข้าร่วม ประเภทผู้สมัคร และเงื่อนไขเบื้องต้น |
| ระบบข้อมูลหอพักและประเภทห้อง | แสดงข้อมูลหอพัก ประเภทห้อง ราคา ความจุ จำนวนคงเหลือ และรายละเอียดสำคัญ |
| ระบบใบสมัครออนไลน์ | ผู้สมัครกรอกข้อมูล เลือกประเภทผู้สมัคร แนบเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง |
| ระบบเงื่อนไขการชำระเงิน | แสดงยอดที่ต้องชำระ ประเภทค่าใช้จ่าย กำหนดเวลา และเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหอ |
| ระบบการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน | รองรับ UniPay เป็นแนวทางหลักหากได้รับสิทธิ์ และรองรับ manual evidence upload เป็นทางเลือกสำรอง |
| ระบบตรวจสอบและอนุมัติ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัคร ตรวจสอบการชำระเงิน และยืนยันหรือปฏิเสธการจอง |
| ระบบติดตามสถานะ | ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่สามารถดูสถานะของใบสมัคร การชำระเงิน และการจองได้ |
| ระบบโควตาประเภทห้อง | ติดตามจำนวนรับ จำนวนที่ถูกจอง/สำรองสิทธิ์ และจำนวนคงเหลือโดยป้องกันการรับเกิน |
| ระบบรายงานและส่งออกข้อมูล | ส่งออกข้อมูลผู้สมัคร ผู้ผ่านการอนุมัติ สถานะการชำระเงิน และรายงานที่เกี่ยวข้อง |
| ระบบ Audit Log | บันทึกประวัติการดำเนินการสำคัญของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ |

5.5 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุมในโครงงานรุ่นแรก

ไม่พัฒนาระบบจองหอพักส่วนกลางเพื่อแทนที่ระบบ dorm-booking เดิม

ไม่ทำระบบจัดสรรห้องแบบ fairness allocation, lottery หรือ priority scoring เป็นฟังก์ชันหลักในรุ่นแรก

ไม่รองรับการเลือกเลขห้องจริงแบบละเอียดในรุ่นแรก หากยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการหอพัก

ไม่ทำระบบชำระเงินเต็มรูปแบบเอง หากสามารถใช้ระบบ UniPay หรือระบบกลางของมหาวิทยาลัยได้

ไม่ครอบคลุมโมดูลซ่อมบำรุง แจ้งซ่อม check-in หรือ roommate/group booking ในรุ่นแรก

ไม่เชื่อมต่อ KKU SSO จริงในรุ่นแรก หากยังไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง โดยอาจใช้รูปแบบบัญชีจำลองหรือแนวคิดการเข้าสู่ระบบแทน

6. วิเคราะห์ Workflow เดิมและ Workflow ใหม่

6.1 Workflow เดิมโดยสรุป

| ลำดับ | ขั้นตอนเดิม | ปัญหาที่พบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ผู้สมัครค้นหาข้อมูลหอพักจากเว็บไซต์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ | ข้อมูลอาจกระจัดกระจายและต้องสอบถามซ้ำ |
| 2 | ผู้สมัครกรอกใบสมัครหรือดำเนินการผ่านสำนักงาน/Line/โทรศัพท์ | ไม่มีสถานะกลางให้ติดตามและยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง |
| 3 | เจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูลและประสานงานกับผู้สมัครเป็นรายกรณี | ใช้เวลามากและมีโอกาสตกหล่น |
| 4 | ผู้สมัครชำระเงินหรือรอพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเดิมตามเงื่อนไข | เงื่อนไขอาจแตกต่างกันตามหอและผู้สมัคร ทำให้สื่อสารยาก |
| 5 | เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานหรือรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าพัก | ข้อมูลการสมัคร การจอง และหลักฐานการชำระเงินไม่ได้อยู่ในระบบเดียว |
| 6 | จัดทำรายงานหรือส่งข้อมูลต่อให้กระบวนการทางการด้วยตนเอง | เสี่ยงต่อการคัดลอกผิดพลาดและใช้เวลามาก |

6.2 Workflow ใหม่ที่เสนอ

ผู้จัดการหอพักเปิดรอบรับสมัครและกำหนดโควตาประเภทห้อง

กำหนดประเภทผู้สมัคร เช่น นักศึกษาเดิมพักต่อ นักศึกษาใหม่ ผู้สมัครทั่วไป หรือนักศึกษาต่างชาติ ตามนโยบายหอพัก

กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น ค่าประกัน ค่าหอ 1 เทอม ค่าหอ 2 เทอม หรือค่าใช้จ่ายเฉพาะของแต่ละหอ

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ เลือก campaign เลือกหอพักและประเภทห้อง

ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์และแนบเอกสารประกอบถ้ามี

ระบบแสดงเงื่อนไขการชำระเงินก่อนยืนยันการสมัคร

ระบบสร้างรายการชำระเงินผ่าน UniPay หากเชื่อมต่อได้ หรือให้ผู้สมัครอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในกรณี fallback

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและสถานะการชำระเงิน

เจ้าหน้าที่อนุมัติ ปฏิเสธ ขอแก้ไขข้อมูล หรือให้ผู้สมัครอัปโหลดหลักฐานใหม่

เมื่อผ่านเงื่อนไข ระบบยืนยันการสำรองสิทธิ์และตัดโควตาประเภทห้อง

ระบบจัดทำรายงานและส่งออกข้อมูลสำหรับใช้ต่อกับระบบใบแจ้งหนี้หรือกระบวนการทางการ

6.3 สถานะสำคัญของใบสมัครและการจอง

| สถานะ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Draft / แบบร่าง | ผู้สมัครเริ่มกรอกข้อมูลแต่ยังไม่ส่งใบสมัคร |
| Submitted / ส่งใบสมัครแล้ว | ผู้สมัครส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว |
| Waiting Payment / รอชำระเงิน | ระบบรอการชำระเงินผ่าน UniPay หรือรอหลักฐานการชำระเงิน |
| Payment Pending Verification / รอตรวจสอบการชำระเงิน | มีสถานะชำระเงินหรือหลักฐานแล้ว แต่ยังรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ |
| Need Revision / ขอแก้ไขข้อมูลหรือหลักฐาน | เจ้าหน้าที่พบข้อมูลไม่ครบหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง |
| Rejected / ไม่ผ่าน | ใบสมัครหรือการชำระเงินไม่ผ่านเงื่อนไข |
| Approved / อนุมัติ | เจ้าหน้าที่อนุมัติใบสมัครหรือการจองตามนโยบายหอพัก |
| Reserved / สำรองสิทธิ์แล้ว | ระบบกันโควตาประเภทห้องให้ผู้สมัครแล้ว |
| Confirmed / ยืนยันการจองแล้ว | ผู้สมัครผ่านเงื่อนไขสุดท้ายและถือว่าได้สิทธิ์เข้าพักตามกติกาที่กำหนด |
| Expired / หมดเขต | ผู้สมัครไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ระบบคืนโควตากลับ |
| Cancelled / ยกเลิก | ยกเลิกโดยผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ หรือระบบตามเงื่อนไขที่กำหนด |

6.4 คำถามสำคัญที่ต้องยืนยันก่อนออกแบบฐานข้อมูลขั้นสุดท้าย

คำถามที่มีผลต่อ workflow และโครงสร้างฐานข้อมูลมากที่สุดคือ “สถานะใดถือว่าได้ห้องแน่นอน” เพราะคำตอบนี้จะกำหนดว่าระบบควรตัดโควตาห้องเมื่อใด ควรคืนโควตาเมื่อใด และควรให้เจ้าหน้าที่อนุมัติขั้นสุดท้ายหรือไม่

| ทางเลือก | ผลต่อการออกแบบระบบ |
| --- | --- |
| สมัครแล้วถือว่าได้สิทธิ์ | ต้องตัดโควตาทันทีหลังส่งใบสมัคร แต่เสี่ยงหากผู้สมัครไม่ชำระเงิน |
| อัปโหลดหลักฐานแล้วถือว่าได้สิทธิ์ | ต้องตรวจสอบหลักฐานย้อนหลังและมีความเสี่ยงถ้าหลักฐานไม่ถูกต้อง |
| UniPay ขึ้นสถานะ paid แล้วถือว่าได้สิทธิ์ | ใช้สถานะจากระบบการเงินเป็นตัวตัดสิน แต่ยังต้องถามว่าหอต้องการให้เจ้าหน้าที่กดยืนยันอีกหรือไม่ |
| เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกดยืนยันแล้วจึงได้สิทธิ์ | ปลอดภัยต่อการควบคุม workflow แต่เพิ่มขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ |
| ออกใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางการแล้วจึงได้สิทธิ์ | ต้องมีการส่งออกหรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบเดิมอย่างชัดเจน |

7. ความต้องการของระบบเบื้องต้น

7.1 Functional Requirements

| รหัส | ความต้องการของระบบ |
| --- | --- |
| FR-01 | ระบบสามารถจัดการข้อมูลหอพักและประเภทห้องได้ |
| FR-02 | ระบบสามารถเปิดและจัดการรอบรับสมัครของแต่ละหอพักได้ |
| FR-03 | ระบบสามารถกำหนดจำนวนรับหรือโควตาตามประเภทห้องได้ |
| FR-04 | ระบบสามารถกำหนดประเภทผู้สมัครและเงื่อนไขการชำระเงินตามหอพัก/ประเภทห้อง/รอบรับสมัครได้ |
| FR-05 | ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลหอพัก ประเภทห้อง และจำนวนคงเหลือได้ |
| FR-06 | ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และแนบเอกสารประกอบได้ |
| FR-07 | ระบบสามารถแสดงเงื่อนไขการชำระเงินก่อนผู้สมัครส่งใบสมัครหรือยืนยันการจองได้ |
| FR-08 | ระบบสามารถสร้างหรือบันทึกรายการชำระเงินผ่าน UniPay หากมีสิทธิ์เชื่อมต่อ |
| FR-09 | ระบบสามารถรองรับการอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในกรณี manual evidence หรือ fallback ได้ |
| FR-10 | เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินได้ |
| FR-11 | เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติ ปฏิเสธ ขอแก้ไข หรือยกเลิกใบสมัครได้ |
| FR-12 | ระบบสามารถตัดโควตาประเภทห้องอย่างปลอดภัยเมื่อการจองได้รับการยืนยัน |
| FR-13 | ผู้สมัครสามารถติดตามสถานะใบสมัคร การชำระเงิน และการจองได้ |
| FR-14 | ระบบสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น CSV, Excel หรือ PDF ได้ |
| FR-15 | ระบบสามารถบันทึกประวัติการดำเนินการสำคัญของผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ได้ |

7.2 Non-Functional Requirements

| ด้าน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ความถูกต้องของข้อมูล | ระบบต้องลดความเสี่ยงในการรับผู้พักเกินโควตา โดยใช้ transaction หรือเงื่อนไขตรวจสอบจำนวนคงเหลือก่อนอนุมัติ |
| ความปลอดภัย | ระบบต้องจำกัดสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้งาน และจัดเก็บหลักฐานการชำระเงิน/เอกสารอย่างเหมาะสม |
| ความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง | ระบบต้องมี Audit Log สำหรับการดำเนินการสำคัญ เช่น การอนุมัติ การปฏิเสธ และการตรวจสอบการชำระเงิน |
| การใช้งานง่าย | หน้าจอสำหรับผู้สมัครควรใช้งานง่าย เห็นขั้นตอนและสถานะชัดเจน และรองรับการใช้งานบนมือถือ |
| การบำรุงรักษา | โครงสร้างระบบควรแยก frontend, backend, database และ file storage เพื่อให้ดูแลและพัฒนาต่อได้สะดวก |
| การเชื่อมต่อระบบภายนอก | ออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อ UniPay หรือระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้เดิมในอนาคต แต่ยังสามารถทำงานแบบ fallback ได้ |

8. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

จากเอกสารสรุปใน Notion มีแนวทาง stack สำหรับการพัฒนาระบบเบื้องต้นดังนี้ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดของอาจารย์ที่ปรึกษา ความพร้อมของทีมพัฒนา และข้อจำกัดของระบบมหาวิทยาลัย

| ชั้นระบบ | แนวทางเครื่องมือ | เหตุผลโดยสรุป |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Nuxt + shadcn-vue + Tailwind CSS | เหมาะกับการพัฒนาเว็บด้วย Vue มีระบบ routing และ components ที่ช่วยสร้าง UI ได้รวดเร็ว |
| Backend | Go + chi | เหมาะสำหรับพัฒนา API ที่เรียบง่าย ประสิทธิภาพดี และ deploy ได้สะดวก |
| Database Access | GORM + sqlc | ใช้ GORM สำหรับ CRUD ทั่วไป และใช้ sqlc สำหรับ query สำคัญที่ต้องถูกต้อง เช่น quota และ payment |
| Database | PostgreSQL | รองรับ relational data, transaction, constraints และ locking ที่เหมาะกับระบบจอง/โควตา |
| File/Object Storage | SeaweedFS | ใช้เก็บสลิปและเอกสาร โดยให้ PostgreSQL เก็บเฉพาะ metadata และ reference |
| Reverse Proxy | Nginx | ใช้ route frontend/backend/storage และรองรับการตั้งค่า upload size หรือ TLS ในอนาคต |
| Runtime/Deployment | Docker / Docker Compose | ช่วยให้ environment ระหว่างเครื่องพัฒนาและเครื่อง deploy มีความสอดคล้องกัน |
| CI/CD | ยังไม่ใช้ GitHub Actions ใน MVP | ลดความซับซ้อนช่วงส่งมอบรุ่นแรก และสามารถเพิ่มภายหลังได้ |

8.1 แนวคิดการจัดเก็บไฟล์และหลักฐานการชำระเงิน

ระบบควรแยกการจัดเก็บไฟล์จริงออกจากฐานข้อมูลหลัก โดยเก็บสลิป เอกสารประกอบ หรือไฟล์แนบไว้ใน SeaweedFS และให้ PostgreSQL เก็บ metadata เช่น file key, ชื่อไฟล์, MIME type, ขนาดไฟล์, ผู้ส่งไฟล์, ใบสมัครที่เกี่ยวข้อง, สถานะการตรวจสอบ และเวลาที่อัปโหลด เพื่อให้ฐานข้อมูลไม่ใหญ่เกินไปและยังสามารถอ้างอิงไฟล์ได้เป็นระบบ

8.2 แนวคิดการป้องกันการรับเกินโควตา

เนื่องจากระบบเกี่ยวข้องกับการจองหรือสำรองสิทธิ์ตามจำนวนห้อง/ประเภทห้อง จึงต้องออกแบบให้ป้องกันปัญหา overbooking โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนอนุมัติผู้สมัครพร้อมกัน เช่น ถ้าโควตาคงเหลือ 1 ที่นั่ง แต่มีเจ้าหน้าที่สองคนกดอนุมัติพร้อมกัน ระบบต้องอนุญาตให้สำเร็จเพียงรายการเดียวเท่านั้น แนวทางที่เหมาะสมคือใช้ transaction-safe SQL และเงื่อนไขตรวจสอบ remaining_count ก่อนเพิ่ม reserved_count

9. แผนการดำเนินงาน

| Phase | รายละเอียดการดำเนินงาน | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา | ศึกษาระบบปัจจุบัน เว็บกองบริการหอพัก ระบบจองหอพักเดิม เอกสาร Notion และข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | สรุปปัญหา ขอบเขตระบบ และ workflow เดิม/ใหม่ |
| Phase 2: เก็บ Requirement เพิ่มเติม | สอบถามผู้จัดการหอพักและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ pilot dorm, ประเภทผู้สมัคร, เอกสารที่ใช้, เงื่อนไขการชำระเงิน และรูปแบบรายงาน | รายการ requirement ที่ยืนยันจาก stakeholder |
| Phase 3: ออกแบบระบบและฐานข้อมูล | ออกแบบโครงสร้างระบบ บทบาทผู้ใช้ สถานะใบสมัคร สถานะการชำระเงิน โควตาประเภทห้อง และฐานข้อมูลหลัก | ERD, workflow, wireframe และข้อมูลจำลอง |
| Phase 4: พัฒนาระบบพื้นฐาน | พัฒนาระบบเข้าสู่ระบบ แนวคิดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ข้อมูลหอพัก ประเภทห้อง และรอบรับสมัคร | ระบบพื้นฐานที่ผู้ดูแลสามารถตั้งค่าได้ |
| Phase 5: พัฒนาระบบใบสมัครและสถานะผู้สมัคร | พัฒนาหน้าผู้สมัครสำหรับเลือกหอ กรอกใบสมัคร ดูเงื่อนไข และติดตามสถานะ | ระบบสมัครออนไลน์และสถานะการสมัคร |
| Phase 6: พัฒนาระบบชำระเงิน/หลักฐานและการตรวจสอบ | พัฒนาการแสดงเงื่อนไขการชำระเงิน การเชื่อมต่อหรือจำลอง UniPay และ fallback สำหรับอัปโหลดหลักฐาน | ระบบตรวจสอบการชำระเงินและหลักฐาน |
| Phase 7: พัฒนาระบบอนุมัติ โควตา และรายงาน | พัฒนา admin dashboard การอนุมัติ/ปฏิเสธ การตัดโควตา รายงาน และ export | ระบบบริหารการจองและรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่ |
| Phase 8: ทดสอบ ปรับปรุง และจัดทำเอกสาร | ทดสอบ workflow ครบถ้วนตามบทบาทผู้ใช้งาน แก้ไขข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารประกอบ | ระบบที่ผ่านการทดสอบ คู่มือเบื้องต้น และเอกสารนำเสนอ |

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลหอพัก รอบรับสมัคร ประเภทห้อง และเงื่อนไขการชำระเงินได้สะดวกและชัดเจนขึ้น

ลดการใช้ใบสมัครกระดาษ การติดต่อหลายช่องทาง และการสอบถามข้อมูลซ้ำระหว่างผู้สมัครกับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และสถานะการชำระเงินได้ภายในระบบเดียว

ผู้จัดการหอพักสามารถเปิดรอบรับสมัครและติดตามจำนวนผู้สมัครหรือจำนวนคงเหลือตามประเภทห้องได้เป็นระบบมากขึ้น

ช่วยลดความเสี่ยงในการรับผู้พักเกินจำนวนโควตา โดยเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติหลายรายการพร้อมกัน

ช่วยให้การตรวจสอบการชำระเงินมีความชัดเจน ทั้งในกรณีเชื่อมต่อ UniPay และกรณีอัปโหลดหลักฐานแบบ manual evidence

ช่วยให้ผู้สมัครติดตามสถานะของตนเองได้ เช่น รอตรวจสอบ รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว อนุมัติ หรือยืนยันการจองแล้ว

ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อกับระบบใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางการได้สะดวกขึ้น

เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังจาก Audit Log ของระบบ เช่น การอนุมัติ การปฏิเสธ และการแก้ไขข้อมูลสำคัญ

เป็นต้นแบบระบบปฏิบัติการสำหรับหอพักในกำกับที่สามารถขยายไปยังหออื่นหรือเชื่อมต่อระบบทางการของมหาวิทยาลัยในอนาคต

11. ประเด็นที่ต้องยืนยันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| ประเด็น | คำถามที่ต้องยืนยัน |
| --- | --- |
| ประเภทผู้สมัคร | มีประเภทใดบ้าง เช่น นักศึกษาเดิมพักต่อ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาต่างชาติ หรืออาจายร์ที่ปรึกษาหอ/บุคลากรภายในมหาลัยขอนแก่น |
| ฟอร์มสมัคร | ต้องเก็บข้อมูลและเอกสารใดบ้างในใบสมัครออนไลน์ |
| สถานะได้ห้องแน่นอน | ถือว่าได้ห้องเมื่อสมัครแล้ว ชำระเงินแล้ว UniPay ขึ้น paid แล้ว หรือเจ้าหน้าที่กดยืนยันแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | แต่ละหอต้องชำระค่าอะไรบ้าง เช่น ค่าประกัน ค่าหอ 1 เทอม หรือ 2 เทอม และกำหนดชำระเมื่อใด |
| ผู้ตรวจสอบการชำระเงิน | เจ้าหน้าที่กลุ่มใดเป็นผู้ตรวจสลิปหรือยืนยันสถานะจาก UniPay |
| นโยบายคืนเงิน/ยกเลิก | หากจ่ายเงินแล้วแต่ยกเลิกสิทธิ์ หรือโควตาเต็ม ควรดำเนินการอย่างไร |
| รูปแบบรายงาน | ต้อง export ข้อมูลเป็น CSV, Excel, PDF หรือ format เฉพาะสำหรับระบบเดิม |
| การเชื่อมต่อ UniPay | มหาวิทยาลัยจะให้ API credentials, project_id, biller_id และข้อมูลอ้างอิงอื่นหรือไม่ |
| รูปแบบการสมัคร | อยากให้ระบบเป็นแบบออนไลน์ 100% หรือ อยากให้มีการดาวน์โหลดเอกสาร กรอกเองแล้วไปส่งที่สำนักงาน |
| แผนผังแต่ละหอพัก | เพื่อนำไปออกแบบแผนผังห้อง/ชั้น ให้ผู้สมัครสามมารถดูแผนผังตัวอย่างได้อย่างละเอียด และเหมือนกับตำแหน่งห้องจริง เช่น ห้อง, ตู้กดน้ำ, ตำแหน่งซักผ้า, อื่นๆ |

12. แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์

เว็บไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ระบบจองหอพักออนไลน์/พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าหอพักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการใช้งานระบบจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลจากการสอบถาม/ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องด้านหอพัก

Notion Export: KKU Affiliated Dorm Application & Reservation System — Project Hub

Notion Pages: Updated PRD, UX, Technical Architecture, Payment Rules, UniPay Integration Decision, Integration Addendum, Feature Backlog, Open Questions & Assumptions และ Payment Rule Matrix

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการของเพื่อน เช่น SEMS และ EnActHub เพื่อใช้เป็นแนวทางโครงสร้างหัวข้อ

13. สรุป

โครงงานระบบรับสมัครและจองหอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหากระบวนการรับสมัครของหอพักในกำกับที่ยังต้องพึ่งพาเอกสารและการติดต่อหลายช่องทาง โดยไม่มุ่งแทนที่ระบบจองหอพักส่วนกลางเดิม แต่ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุน workflow เฉพาะของหอพักในกำกับที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าและบริหารจำนวนผู้พักให้เต็มอย่างรวดเร็ว

ระบบที่เสนอจะช่วยให้ผู้จัดการหอพักสามารถเปิดรอบรับสมัคร กำหนดประเภทห้องและโควตา กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และตรวจสอบภาพรวมการสมัครได้ ในขณะที่ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ดูเงื่อนไขการชำระเงิน ดำเนินการชำระเงินหรือส่งหลักฐาน และติดตามสถานะการสมัครได้อย่างชัดเจน ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อ UniPay เป็นแนวทางหลักหากได้รับสิทธิ์ และรองรับการอัปโหลดหลักฐานเป็นทางเลือกสำรอง เพื่อให้โครงงานสามารถดำเนินต่อได้แม้ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบทางการเต็มรูปแบบ

โดยสรุป โครงงานนี้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงการแก้ปัญหาจริงของหน่วยงานและเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการออกแบบ workflow, role-based access control, reservation lifecycle, payment verification, quota management, reporting และ audit log ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นระบบต้นแบบที่นำไปต่อยอดกับการใช้งานจริงของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต